**ව්‍යාපාර කළමණාකරණ කමිටුවේ සියළුම සාමාජික මහත්ම මහත්මීන් වෙත,**

**ව්‍යාපාර කළමණාකරණ කමිටු රැස්වීම**

දිනය - 2017සැප්තැම්බර් 14

වේලාව - පෙ.ව.09.30

ස්ථානය - නේවාසික ව්‍යාපාර කළමණාකරණ කාර්යාල රැස්වීම් ශාලාව

**සහභාගි වූරාජ්‍ය නිළධාරීන්ගේ පැමිණීමේ ලේඛනය.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| අනු  අංකය | නම | තනතුර සහ ආයතනය |
|  | ඩි.එම් ඥාණපාල | නේවාසික ව්‍යාපාර කළමනාකරු |
|  | ආර්.ඒ.ආර්.එස්.රණතුංග | ප්‍රාදේශිය නිලධාරි හිගුරක්ගොඩ |
|  | ජි.එස් ප්‍රේමකුමාර | ආයතන සංවර්ධවන නිලදාරි |
|  | ජේ.එස්.එම්.ජේ සේනානයක | සංවර්ධන නිළධාරී |
|  | ඩබි.ජි.එමි.එල්.විජේසිංහ | සංවර්ධන නිළධාරී |
|  | ජේ.එමි.එස්. ජයසිංහ | කෘ.ර.ම සංවර්ධන නිළධාරී |
|  | ඒ.ඒ.එස්.ඩබ්.කේ කෝදාගොඩ | ඉංජිනේරු සහාකාර |
|  | ඒ.එම්.ඒ.එස් චන්ද්‍රරත්න | ප්‍රා.වා.ඉ කාර්යාලය - ඉංජිනේරු සහාකාර |
|  | එම්.ජි.ඒ.ජේ චන්ද්‍රසේන | ඉංජිනේරු සහාකාර - මින්නේරිය වා.ඉ.කා |
|  | අයි.යු.හෙටිටිය වත්ත | කෘෂිඋපදේශක හිගුරක්ගොඩ |
|  | යු.එල්.ඩි.කේ. ගුණරත්න | කෘෂිඋපදේශක ගල්අමුණ |
|  | ඩි එමි චතුරිකා දිල්රුක්ෂි | කෘ.ප.නි.ස මැදිරිගිරිය |
|  | එචි එමි පි කුමාරිහාමි | කෘ.ප.නි.ස හිගුරක්ගොඩ |
|  | ජෙ.එස්.කේ.එන්.ජේ. ජයවර්ධන | කෘ.ප.නි.ස හිගුරක්ගොඩ |
|  | ඒ.එමි.අයි.බි.සෙනවිරත්න | කෘ.ප.නි.ස හිගුරක්ගොඩ |
|  | එල්.සි. පෙරේරා | කෘ.ප.නි.ස හිගුරක්ගොඩ |
|  | ඊ.ජි.සෙනෙවිරත්න බංඩා | කෘ.ප.නි.ස හිගුරක්ගොඩ |
|  | ඩබි.ජි.සුනේත්‍රා කුමාරි | කෘ.ප.නි.ස හිගුරක්ගොඩ |
|  | එචි.එල්.ඒ. නන්දසේන | කෘ.ප.නි.ස මැදිරිගිරිය |
|  | එමි.නිලුෂා සුරංගි | තාක්ෂණ සහයක |
|  | එල්.එමි.එල්.කුමාරිහාමි | කෘ.ප.නි.ස හිගුරක්ගොඩ |
|  | එමි.ජි.සරත් කුමාර | කෘ.ප.නි.ස ගල්අමුණ |

**සහභාගි වූගොවි සංවිධාන නියෝජිත වරුන්ගේ පැමිණීමේ ලේඛනය**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **අනු අංකය** | | **ගොවි සංවිධානයේ නම** | **නම** | **තනතුර** |
| 01 | | පුරාණගම | ඩබි.එමි චන්දන අනුර කුමාර | ගරු සභාපති |
|  |  |
|  |  |
| 02 | | රජඇල | එස්. හෙට්ටි ආරච්චි | ගරු සභාපති |
|  |  |
|  |  |
| 03 | | කොතලාවල | එස්.ඒ.ජයරත්න සුබසිංහ | ගරු සභාපති |
|  |  |
|  |  |
| 04 | උල්පත්වැව | |  |  |
|  |  |
|  |  |
| 05 | | හතමුණ |  |  |
| විශ්ව සාරනාථ | ගරු ලේකමි |
| පි.බි. බාලසුරිය | ගරු භාණ්ඩාගාරික |
| 06 | | හිගුරක | පී.එම්.කේ.ගුණවර්ධන | ගරු සභාපති |
|  |  |
| පි.ඒ.කැරොලයින් | ගරු භාණ්ඩාගාරික |
| 07 | | හිගුරක්දමණ | ජි.එස්.පෙරේරා | ගරු සභාපති |
| ඩබි.එමි. සෞම්‍ය දිපිකා | ගරුලේකමි |
| ආර්.එමි. සුමනවිර | ගරු උප සභාපති |
| 08 | | කොටිකාපිටිය |  |  |
|  |  |
|  |  |
| 09 | | කුමාරගම | පි.ආර් පොඩිඅප්පුහාමි | ගරු සභාපති |
| මහින්ද චූලවංශ | ගරුලේකමි |
|  |  |
| 10 | | යෝධඇල |  |  |
| ජි.ඩබි.අමිල නුවන් සංජිව | ගරු ලේකම් |
|  |  |
| 11 | | යටියල්පතාන දකුණ | එල්.පි.නිමල් කරුණාතිලක | ගරු සභාපති |
| ඩබි.ඒ.ජයවර්ධන | ගරු ලේකමි |
| ජි.කේ.ජි. ජයවිර | ගරු භාන්ඩාගාරික |
| 12 | | යටියල්පතාන උතුර | යු.ගාමිණි ආරියරත්න | ගරු සභාපති |
| පි.එල්.ඊ.ජේ හෙට්ටිආරච්චි | ගරු ලේකමි |
|  |  |
| 13 | | කවුඩුල්ල |  |  |
| ඒ.එමි.සුදත් ප්‍රියන්ත කුමාර | ගරු ලේකමි |
|  |  |
| 14 | | සංසුන්ගම |  |  |
| ඒ.ජි.සංජිව බංඩාර | ගරු ලේකමි |
|  |  |
| 15 | | මහසෙන් | යු.ජි.ජයසේන | ගරු සභාපති |
| ඩි.ටි.විජේරත්න | ගරු ලේකමි |
| ඩබ්.ඒ.යු.පි.කේ වනසිංහ | ගරු භාන්ඩාගාරික |
| 16 | | නව කුසුමි පොකුණ | එචි.එමි.බි.හේරත් | ගරු සභාපති |
| 17 | | දිවුලන්කඩවල | එල්.ජි.ආරියසේන | ගරු සභාපති |
| 18 | | විහාරමාවත | ඩබි.එන්.අනිල් ගුනවර්දන | ගරු සභාපති |
|  |  |
| පි.ආර්.තිස්ස ජයරත්න | ගරු භාණ්ඩාගාරික |
| 19 | | ගැමුණු |  |  |
| ඩි.එමි.නන්දන සමන් | ගරු භාණ්ඩාගාරික |
| ඩබි.ජෝෂප් ඇන්ටනි | ගරු උප ලේකමි |
| 20 | | පැරකුමි | ජි.ඩබි.විජේසුරිය පෙරේරා | ගරු සභාපති |
| ඩබි.එචි.ආරියදාස | ගරු ලේකමි |
| ඒ.ඇමි.සිරිවර්ධන | ගරු භාණ්ඩාගාරික |
| **21** | | **විජය** | කේ.ජි.පොඩිඅප්පුහාමි | ගරු ලේකමි |
| **22** | | නිශ්ශංක | කේ.රමිබංඩා | ගරු සභාපති |
| නන්දන මදුරප්පෙරුම | ගරු භාණ්ඩාගාරික |
| ඒ.එමි.කපිල රත්න | ගරු ලේකමි |
| 23 | | cicබීජ ගොවිපල | ජේ.එමි.නිලන්ත ජයවර්ධන |  |

**පිලිගැනීම:-**නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරු**:-**

ප්‍රථමයෙන් ආගම සිහි කිරීමෙන් අනතුරුව සහභාගි වූ ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු ඇතුළු රේඛීය දෙපාර්තමේන්තු සියළුම රජයේ නිලධාරීවරුන් හා ගොවි සංවිධාන නියෝජිතවරුන්නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරුවිසින් පිලි ගන්නා ලදී.

**01.1ආයතන සංවර්ධන කටයුතු**

ඇතැම් ගොවි සංවිධාන මාසික කමිටු රැස්විම් පැවැත්විම නිසි පරිදි සාර්ථක පැවැත් වුවත් ඇතැම් ගොවි සංවිධාන මාසික කමිටු රැස්විම් නිසිපරිදි නොපවත්වන අතර එම ගොවි සංවිධාන මාසික කමිටු රැස්විම් නිසිපරිදි පවත්වන ලෙසනේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරුගොවි සංවිධාන නියෝජිතවරුන්ට උපදෙස් දෙන ලදි එමකමිටු රැස්විම් වාර්ථා පිටපත් කාර්යාලය වෙත ලැබිමේ ප්‍රමාදයක් තිබෙන බවත් ගොවි සංවිධාන වෙත මාසික කමිටු රැස්විම් පැවැත්විම ලබාදි තිබෙන කාලසටහන අනුව මාසික කමිටු රැස්විම් පැවැත්විමටකටයුතු සුදානම් කරගන්නා ලෙසත්.එමෙන්ම ගොවි සංවිධාන මහසභා රැස්වීම් පැවැත්වීමට කටයුතු සිදුකරගන්නා ලෙස නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරුගොවි සංවිධාන නියෝජිතවරුන්ට උපදෙස් දෙන ලදි.

**01.2 ගිණුම්**

ගොවිසංවිධානවල ගිණුම් කටයුතු පිලිබදවසැහිමකට පත්විය හැකි අතර වාර්ෂික විඝණන කටයුතු පිලිබදව සැහිමකට පත්විය නොහැකි බවත් මෙතෙක් වාර්ෂික විඝණන කටයුතු සිදු නොකල ගොවි සංවිධාන හැකි ඉක්මනින් පිළිගත් විඝණක වරයෙක් හරහා විඝණන කටයුතු සිදු කර ගන්නා ලෙසනේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරුගොවි සංවිධාන නියෝජිතවරුන්ට උපදෙස් දෙන ලදි.

**1.3 නිලවරණ පැවැත්වීම-**

පහත සදහන් ගොවි සංවිධන වල නිල කාලය අවසන් වීඇත.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ගොවි සංවිධානය** | **කල් ඉකුත් වන දිනය** | නිලවරනය පවත්වන දිනය |
| කොටිකා පිටිය | 2016/09/01 | 2017/08/18 |
| උල්පත්ඇල | 2015/10/21 | 2017/10/20 |
| හතමුණ | 2015/10/22 | 2017/10/21 |
| හිගුරක | 2015/10/15 | 2017/10/14 |
| කවුඩුල්ල | 2015/10/23 | 2017/10/22 |
| සංසුන්ගම | 2015/10/26 | 2017/10/25 |
| කුසුම්පොකුණ | 2015/10/30 | 2017/10/29 |
| මහසෙන් | 2015/11/30 | 2017/11/02 |

නිලවරණ සදහා සූදානම් වීම පිණිස පහත සදහන් ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙසනේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරුවිසින් දැනුම් දෙන ලදී.

01.සාමාජික නාම ලේඛනය යථාවත් කිරීම.

02.නිල කාලය තුල ගිණුම් සාරාංශ සකස් කිරීම.

03.එම ගිණුම් කමිටුවට ඉදිරිපත් කර අනුමත කර ගැනීම.

04.වාර්ෂික ගිණුම් විගණනය කිරීම.

05.සාමාජික මුදල්/නඩත්තු අරමුදල් ලේඛන නිසි පරිදි යථාවත් කිරීම.

06.නිලවරණ දිනයට දින 14කට පෙර නිල කාලය තුල අයවැය සාරාංශය සමඟ සාමාජිකයින් වෙත

ලිඛිතව දැනුම්දීම.

07.ගණන් පරීක්ෂක වරුන් ලවා නිළකාලය තුල ගිණුම් පරීක්ෂා කර ගත යුතුය.

යන කරුණු ඉටු කළ යුතුවේ.

මෙම කාර්ය ඉටු කර ගැනීම සදහා අපගේ නිලධාරී මහතුන්ගෙන් සහාය ලබා ගත යුතුය.

**2-නඩත්තු මෙහෙයුම් හා වාරිමාර්ග කටයුතු :-**

**02.1 ඉංජිනේරු සහකාර මින්නේරිය**

අද දිනට වැවේ ධාරිතාවය අක් අඩි 30163 කි.මෙම කන්නයඅවසන්වන විට මොරගහ කන්ද ජලාශයන්අක් අඩි 34639 මින්නේරි වැවට ජලය ලබාගෙන ඇති බව ඉංජිනේරු සහකාර ප්‍රකාශකරන ලදි.මෙවර යල් කන්නය අවසන් කිරිම සදහාඅක් අඩි 39772 වැවෙන් නිකුත්කර ඇති බව වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශකරන ලදි.වර්ෂාව නිසා ජල මුර පහක පමන ජල ප්‍රමානයක් වැවේ ඉතිරි කර ගැනිමට හැකිවු බව ඉංජිනේරු සහකාර ප්‍රකාශකරන ලදි.අමතර ජල මුර අවශ්‍යයිනම් දිසාපතිතුමාගේ අවසර ගැනිම සදහා අද දින තිර්නය කරගත යුතුයැයි.ඉංජිනේරු සහකාර ප්‍රකාශකරන ලදි.

**නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරු:-**

2017 යල් කන්නය ආරම්භ කලේ අවදානමක් සහිතවයි. නමුත් ගැටළුවකින් තොරව කන්නය අවසන් කරගැනිමට හැකිවුනු බවත් එම ජයග්‍රහනයේ සැබැ අයිතිය ගොවි සංවිධාන සතුයි.කන්න තීරණඅනුව ජලය නිකුත් කිරිම අදින් අවසන්. අමතර ජල මුර අවශ්‍ය නම් අද දින යෝජනා ස්ථිර කරගත යුතුයි.

බුබුල පදනම් කරගත් හිගුරක හා හතමුණ ගොවි සංවිධාන දෙකෙහි ගැටළුවක් පවතින බව දිසාපතිතුමා ලිකිතව දැනුම්දි තිබෙනවා, ගොවි සංවිධාන දෙකෙහි එකග තාවයක් නොමැති නිසා මෙම ගැටළුව 2017/09/19 පවත්වන දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම කමිටුවෙදි විශේෂ කමිටුවක් පිහිටුවා මෙම ගැටළුව විසදා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටින බව නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරු ප්‍රකාශ කරන ලදි.

අමතර ජලමුර අවශ්‍යතාවය

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ගොවිසංවිධානයේ නම** | **අවශ්‍ය ජලමුර ගණන** | **ගොවිසංවිධානයේ නම** | **අවශ්‍ය ජලමුර ගණන** |
| උල්පත්වැව | 01 | යටියල්පතාන/දකුණ | 02 |
| රජඇල | 01 | යටියල්පතාන/උතුර | 01 |
| කොතලාවල | 01 | සංසුංගම | 01 |
| හතමුණ | 01 | කවුඩුල්ල | 01 |
| හිගුරක | 01 | මහසෙන් | 01 |
| කුමාරගම | 02 | කුසුම්පොකුණ | 01 |
| යෝධඇල | 02 | දිවුලංකඩවල | 01 |
| C.I.C ගොවිපල | 02 | විහාරමාවත | 01 |

**නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරු:-**

වාරිමාර්ග කළමනාකරණ අංශය මගින් සංවිධානය කරනු ලබන මහාවාරිමාර්ග ව්‍යාපාරයන්හි ගොවි සංවිධාන අතර තරගයක් 2017/10/15 ආරම්භ කිරිමට කටයුතු සුදානම් කර ඇති බවත් එම තරගය දීපව්‍යාප්ත මට්ටමෙන්,දිස්ත්‍රික් මට්ටමෙන් හා ව්‍යාපාර මට්ටමෙන් පැවැත්විමට නියමිත අතර එයට සුදානම් වන ලෙස ගොවි සංවිධාන නියෝජිතවරුන්ට උපදෙස් දෙන ලදි.එමෙන්ම 2017/10/01 දින ශ්‍රි දළදා මාලිගාවේ යල් අස්වනු පුජාව පැවැත්විමට සියළු කටයුතු සුදානම් කර ඇති අතර ගියවර මෙන් මෙවරද එම උතුම් දානමය කටයුත්ත සාර්තක කරගැනිම සදහා ආදාර උපකාර මෙන්ම සහය ලබා දෙන ලෙස ගොවි සංවිධාන නියෝජිතවරුන්ට ප්‍රකාශකරන ලදි.

**යෙදවුම් හා සෙවා සැපයිම්- හිගුරක්ගොඩ ප්‍රාදේශිය නිලධාරි**

2017/18 මහකන්නය සදහා ඉතා ඉක්මනින් සුදානම් වියයුතුයි.මෙවර පොහොර ඉල්ලුම් පත් භාර ගැනිම 2017/10/10,2017/11/06 හා 2017/12/22 ලෙස දීප ව්‍යාප්තව අදියර තුනක් යටතේ ක්‍රියාත්මක කිරිමට සුදානම්.මෙම කන්නයේ සිට පොහොර ඉල්ලුම් පත්වල වැරදි නිවරදි කිරිමට අවස්ථාවක් ලැබෙන බව ප්‍රාදේශිය නිලදාරි ප්‍රකාශකල අතර ගොවි සංවිධාන හා කෘ.ප.නි.ස මහතුන් මෙම දත්ත තොරතුරු නිවරදිදැයි සොයාබැලිම සුදුසුබව ප්‍රාදේශිය නිලදාරි වැඩි දුරටත් ප්‍රකාශකරන ලදි.ව්‍යාපාර දෙකක වගාකටයුතු සිදු කලත් එක් ගිණුම් අංකයක් පමනක් ලබා දෙන්න. ගිණුම් අංක දෙකක් ලබා දුනොහොත් මුදල් නොලැබිමට හැකිබව ප්‍රකාශකරන ලදි.පොහොර සහනාදාරය ලබා ගැනිම සදහා ගොවි සංවිධාන හරහා සාමාජිකත්වය,නඩත්තු අරමුදල් ගෙවා ඇතිබවට හා ඇලවෙලි සුද්දපවිත්‍ර කර ඇති බවට සහතික කර තිබිම අනිවාර්ය බව චක්‍රලේකයකින් දන්වා ඇතිබව ප්‍රාදේශිය නිලධාරි ප්‍රකාශකරන ලදි.

මහසෙන් ගරු ලේකම්

කාර්යාලයේ ගැටළුවක් නිසා මෙම කන්නයේ පොහොර සහනාධාර මුදල් ලැබුනේ නැත. එම ගැටළුව ඉදිරියේදි විසදා දෙන්න.

**හිගුරක්ගොඩ ප්‍රාදේශිය නිලදාරි**

පොහොර ඉල්ලුම් පත්‍ර නිසි වෙලාවට නොලැබිම නිසා එවෙනි ගැටළු මතුවන්නේ. ඉදිරියේදි එම ගැටළු ඇති නොවිමට කටයුතු කරන්නම්.

**ව්‍යාපාර ගොවි සංවධාණ සභාපති**

**ගොවි සංවිධාන පිළිබදව සැලකිලිමත් වි** පොහොර සහනාදාරය ලබා ගැනිම සදහාගොවි සංවිධාන හරහා සාමාජිකත්වය,නඩත්තු අරමුදල් ගෙවා ඇතිබවට හා ඇලවෙලි සුද්දපවිත්‍ර කර ඇති බවට සහතික කර තිබිම අනිවාර්ය බව චක්‍රලේකයකි**න් නිකුත් කිරිම සම්බන්දයෙන් ජාතික පොහොර ලේකම් කාර්යාලට ස්තුතියි.2017/10/10 දිනට පොහොර ඉල්ලුම්පත් ලබාදිමට කටයුතු සුදානම් කරදෙන්න. එවිට ඇතිවන ගැටළු අවම කරගත හැකියි.**

**කෘෂිකර්ම දෙපාර්ත මේන්තුව-මුලස්තාන කෘෂිකර්ම උපදේශක**

**කෘෂිකර්ම දෙපාර්ත මේන්තුව තාක්ෂන සහය සපයන ආයතනයක් වන අතර ගොව් මහතුන්ට හැකි උපරිම අයුරින් අපි අපේ සහය ලබා දෙන අතර මේවන විට තාක්ෂනයට අමතරව යෙදවුම් සැපයිමට සිදුවි ඇති අතර එය ගැටළු සහගත බව මුලස්තාන කෘෂිකර්ම උපදේශක ප්‍රකාශ කරනලදි.එමෙන්ම යම් ගැටළුවක් පවතිනවානම් කෘෂිකර්ම උපදේශක හට හෝ තාක්ෂණ සහයක වෙත දැනුවත් කරන්න. නැතිනම් අපව දැනුවත් කරන ලෙස මුලස්තාන කෘෂිකර්ම උපදේශක ප්‍රකාශ කරනලදි.**

**ව්‍යාපාර ගොවි සංවධාණ සභාපති**

**කෘෂිකර්ම දෙපාර්ත මේන්තුව තුල සිටින ඇතැම් නිලධාරින් තෝරාගත් ගොවි මහතුන් පිරිසක් සමග පමනක් කටයුතු කරනවා එය ගැටළු සහගතයි.**

**මුලස්තාන කෘෂිකර්ම උපදේශක**

**එම ගැටළුව ඉදිරියේදි නොවිමට වගබලා ගන්නම්.**

**කොතලාවල ගරු සභාපති**

**අපි මෙම වසරේ භෝග සායන දෙකක් පැවැත්වු අතර එය සාර්තකයි එයට සහයවු සියළු නිලදාරින්ට ස්තුතියි.**

**මහසෙන් ගරු භාන්ඩාගරික**

**බිත්තර වී හිගය නිසා ගොවි මහතුන්ගේ හොද මට්ටමේ පවතින වී බිත්තර වි ලෙස මිලදිගන්නා බව ප්‍රකාශකර තිබෙනවා. එලෙස මිලදි ගන්නා ප්‍රමානයක් හා මිලක් පවතිනවාද.**

**මුලස්තාන කෘෂිකර්ම උපදේශක**

**ඒ සම්බන්දව අද දින රැස්විම පවත්වන අතර රැස්විමෙන් පසු මිලදි ගන්නා ප්‍රමානයක් හා මිලක් ප්‍රකාශකල හැකියි.**

**කෘෂිරක්ෂණ මණ්ඩලය - සංවර්ධන නිලදාරි**

සුපුරුදු පරිදි රක්ෂණ වැඩසටහන් එලෙසම ක්‍රියාත්මකයි.කෘෂිකර්ම දෙපාර්ත මේන්තුව සමග එක්ව කෘෂිරක්ෂණ මණ්ඩලය නව වැඩ සටහනක් ආරම්භ කලා.පසුගිය කන්නදෙකේ පැවති ගැටළු නිසා වැඩි රක්ෂණ මුදල් ප්‍රමානයත් රක්ෂණ ලාබින් වෙත ලබාදිමට කටයුතු කලා.රු 1350/= වාරිකයක් හරහා රු40000/= රක්ෂණ ආවරණයක්ලබා ගතහැකි නව රත්ෂණ ක්‍රමයක් හදුන්වා දි තිබෙනවා. ඒ පිළිබදව ගොවි මහතුන් දැනුවත් කරන්න.

**ව්‍යාපාර ගොවි සංවධාණ සභාපති මෙම** රත්ෂණ ක්‍රමයේ පිටපතක් ව්‍යාපාර කාර්යාලයට ලබා දෙනමෙන් ඉල්ලීමක් කරණ ලදී.

****

ඩී.එම්.ඥානපාල

නේවාසික ව්‍යාපාර කළමණාකරු

මිනනේරිය ව්‍යාපාරය

පිටපත් :-

01. අධ්‍යක්ෂ, වාරිමාර්ග කළමණාකරන අංශය - කොලඹ - කා.දැ.පි.

02. දිස්ත්‍රීක් ලේකම්, දිස්ත්‍රීක් ලේකම් කාර්යාලය - පොලොන්නරුව - කා.දැ.පි.

03. දිස්ත්‍රීක් වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ, වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය - පොලොන්නරුව - කා.දැ.පි.

04. ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු, මින්නේරිය - කා.දැ.පි.

05. නියෝජ්‍ය කෘසිකර්මඅධ්‍යක්ෂ(අන්තර් පලාත්) - පො/රුව - කා.දැ.පි.

06. සහකාර අධ්‍යක්ෂ(බිජ හා රෝපන) - පොලොන්නරුව - කා.දැ.පි.

07. සහකාර කොමසාරිස්, ගොවිජන සංවර්ධන දිස්ත්‍රීක් කාර්යාලය - කා.දැ.පි

.