මගේ අංකය : 16/03/02

නේවාසික ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කාර්යාලය

මහකනදරාව ව්‍යාපාරය

රඹෑව.

2018/03/21

ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටුවේ සියළුම සාමාජික මහත්ම මහත්මීන් වෙත,

ව්‍යාපාර කළමණාකරණ කමිටු රැස්වීම් /2018 යල ‍පෙරකන්න රැස්විම් වාර්තාව

 මාර්තුමාසය මහකනදරාව ව්‍යාපාරය

දිනය - 2018/03/08

වේලාව - පෙ.ව. 9. 30

ස්ථානය - මහකනදරාව නේවාසික ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කාර්යාලීය රැස්වීම් ශාලාව

සහභාගි වූ රජයේ නිලධාරින්

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| අනුඅංක | නම | තනතුර | ආයතනය |
| 01 | අයි.ඩී.එන්.අයි.පතිරණ මිය | නේවාසික ව්‍යාපාරකළමනාකරු | මහකනදරාව ව්‍යාපාරය |
| 02 | එල්.බි.පි.ඩි.එස්.කුලරත්න මිය | ඉංජිනේරු සහකාර | වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව |
| 03 | බි.ටී.මහආරච්චි මයා | ඉංජිනේරු සහකාර | වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව |
| 04 | පී.ඩබ්.ඩි.ආර්. ජයතිලක මිය | සංවර්ධන නිලධාරි | මහකනදරාව ව්‍යාපාරය |
| 05 | කේ.පි.එස්.කුමාරි මිය | සංවර්ධන නිලධාරි | මහකනදරාව ව්‍යාපාරය |
| 06 | යු.එච්.ආර්.ජි. වසන්ත කුමාර මයා  | ගොවිජන සංවර්ධන ප්‍රාදේශිය නිලධාරි | ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය - රඹෑව |
| 07 | ජී.කේ.එම්.යු.එස්.කේ. කවිරාජ් මයා | ජනපද නිලධාරි | ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය - රඹෑව |
| 08 | සී.එම්. රන්මැණිකේ මිය | ජනපද නිලධාරි | ප්‍රාදේශීයලේකම් කාර්යාලය - මිහින්තලය |
| 09 | කේ.ජී.ආර්.කේ. විතානගේ මිය | ජනපද නිලධාරි | ප්‍රාදේශීයලේකම් කාර්යාලය - රඹැව |
| 10 | ආර්.පි.ප්‍රනාන්දු මයා | කෘෂිකර්ම උපදේශක | කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - රඹැව |
| 11 | නිරංජන් සිල්වා මයා | සත්ව සංවර්ධන උපදේශක | පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය - මිහින්තලය |
| 12 | ඒ.ඒ යු.එස් එන් හේවාගමගේ මිය | සංවර්ධන නිලධාරි | ගොවිජන සේවාමධ්‍යස්ථානය - කල්ලංචිය |
| 13 | එස්.ඩි.සුනිල් මයා | ක්ෂේත්‍ර නිලධාරි | කෘෂි රක්ෂණ මංඩලය |
| 14 | ඩී.එම්. තිලක් දිසානායක මයා | කෘ.ප.නි.ස | ගොවිජන සේවාමධ්‍යස්ථානය - කල්ලංචිය |
| 15 | පි.ජි.කුමාරසිංහ මයා | කෘ.ප.නි.ස | ගොවිජනසේවා මධ්‍යස්ථාන- මිහින්තලය |
| සහභාගි වූ ගොවි නියෝජිතයින් |
| අනු අංක | නම | තනතුර | ගොවි සංවිධානය |
| 01 | ආර්. එම්. ආර්. රාජපක්ෂ මයා | ගරු සභාපති  | ඒකාබද්ධ ගොවි සංවිධානය  |
| 02 | ඩබ්. තිලකරත්න බංඩාර මයා | ගරු සභාපති | ව.ඉ. මිහිඳු ගොවි සංවිධානය |
| 03 | එස්. එම්. විමල් සමරනායක මයා | ගරු සභාපති | ව.ඉ. මහසෙන් ගොවි සංවිධානය |
| 04 | ඩබ්.ඩි.එල්.ගුණසේකර මයා | ගරු භාණ්ඩාගාරික | ව.ඉ. මහසෙන් ගොවි සංවිධානය |
| 05 | බි.ප්‍රේමදාස මයා | ගරු භාණ්ඩාගාරික | ද.ඉ. පැරකුම් යාය5ගොවි සංවිධානය |
| 06 | ජි.පියදාස මයා | ගරු උපසභාපති | ද.ඉ සුහද ගොවි සංවිධානය |
| 07 | එස්.එම්. ඩිංගිරි බංඩා මයා | ගරු භාණ්ඩාගාරික  | ව.ඉ. රණමයුර ගොවි සංවිධානය |
| 08 | එම්.සි.එම් නවාහිර් මයා | ගරු සභාපති | ද.ඉ. ෂම් ෂම් ගොවි සංවිධානය |
| 09 | ආර්.පි.සරණපාල මයා | ගරු ලේකම් | ව.ඉ. මිහිඳු ගොවි සංවිධානය |
| 10 | එස්.එම්.කේ.බි සමරකෝන්මයා | ගරු භාණ්ඩාගාරික | ව.ඉ. මිහිඳු ගොවි සංවිධානය |
| 11 | එම්. දයාවතී මිය | ගරු සභාපති | ව.ඉ. එක්සිත් ගොවි සංවිධානය |
| 12 | ඩී. නිමල් ධර්මසේන මයා | ගරු භාණ්ඩාගාරික | ව.ඉ. එක්සිත් ගොවි සංවිධානය |
| 13 | ඒ.එම්. එන්. මීරාන් මයා | ගරු ලේකම් | ද.ඉ. ෂම් ෂම් ගොවි සංවිධානය |
| 14 | යු.බි. සෙනවිරත්න මයා | ගරු සභාපති | ද.ඉ.වෙළුසුමන ගොවි සංවිධානය |
| 15 | එස්.ආරියරත්න මයා | ගරු ලේකම් | ද.ඉ.වෙළුසුමන ගොවි සංවිධානය |
| 16 | එම්.පි.එල් නවරත්න මයා | ගරු ලේකම්  | ව.ඉ.සුහද ගොවි සංවිධානය |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | ජි.ධර්මපාල මයා  | ගරු ලේකම් | ව.ඉ. එක්සිත් ගොවි සංවිධානය |
| 18 | එම්. ආනන්ද ජගත්වංශ මයා | ගරු සභාපති | ද.ඉ. පැරකුම් යාය 02 ගොවි සංවිධානය |
| 19 | ඩබ්.එන්.පී. විමල් රත්නසිරි මයා | ගරු භාණ්ඩාගාරික | ද.ඉ. සමගි ගොවි සංවිධානය |
| 20 | එම්. ප්‍රියන්ත කුමාර මයා | ගරු ලේකම් | ද.ඉ. රණමයුර ගොවි සංවිධානය |
| 21 | කේ.එම්.ආර්.සී බංඩාර මයා | ගරු ලේකම් | ද.ඉ. මහසෙන් ගොවි සංවිධානය |
| 22 | ඩබ්. එම්. රත්නායක මයා | ගරු සභාපති | ව.ඉ. සුහද ගොවි සංවිධානය |
| 23 | ලලිත් අශෝක මයා | ගරු ලේකම් | ව.ඉ රණමයුර ගොවි සංවිධානය |
| 24 | කේ.පියසේන මයා | ගරු උප සභාපති | ව.ඉ.එකමුතු ගොවි සංවිධානය |

ආගම සිහි කිරිමෙන් අනතුරුව නේවාසික ව්‍යාපාර කළමනාකාරතුමිය විසින් පැමිණ සිටි සියලු දෙනා පිළිගත් අතර රැස්වීමේ න්‍යාය පත්‍රය සභාගත කරන ලදී.

01. පසුගිය රැස්වීම් වාර්තාව සමාලෝචනය හා එකඟතාවය ලබා ගැනීම.

පසුගිය වාර්තාවේ අඩු පාඩු කිසිවක් නොවු බැවින් ද.ඉ පැරකුම්යාය 2 ගොවි සංවිධානයේ ගරු සභාපති මහතාගේ සහ ව.ඉ රණමයුර ගොවි සංවිධානයේ ගරු භාන්ඩාගාරික මහතාගේ යෝජනා ස්ථිරත්වයෙන් වාර්තාව සභා සම්මත විය.

02. ලිපි ඉදිරිපත් කිරිම.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| අනු අංකය | ඉදිරිපත් කළ අය/ ආයතනය | කාරණය | වෙනත් |
| 2.1 | දිස්ත්‍රික්ලේකම් අනුරාධපුර | වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන සර්ව රාත්‍රික ධර්ම දේශනය සඳහා දායකත්වය ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලිම. | ලිපිය සභාවට ඉදිරිපත් කළඅතරඒකාබද්ධ ගොවි සංවිධානය මේ සඳහා රු.1500/= මුදලක් ගෙවා ඇති බව දන්වන ලදි.ඒ අනුව එක් ගොවි සංවිධානයකින්රු.100 /=බැගින් ඒකාබද්ධ ගොවි සංවිධානයට ගෙවිය යුතු බවට තීරණය විය. |
| 2.2 | ව.ඉ රණමයුර ගොවි සංවිධානය | අනවසර වී වගාව බේරා ගැනීමටවගා ළිං ඉදිකර දිම වෙනුවෙන් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට සහ ව්‍යාපාර කලමනාකරණ කමිටුවට ස්තුතිය පල කිරීම. | ලිපිය සභාවට ඉදිරිපත් කරන ලදී. |

03. ආයතන සංවර්ධන කටයුතු :- ඉදිරිපත් කිරීම නේවාසික ව්‍යාපාර කළමනාකරු

3.1 2018 පෙබරවාරි මස ප්‍රගතිය

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| අනු අංකය | කාරණය | ප්‍රගතිය | වෙනත් |
| 3.1.1 | ගොවි සංවිධාන ගිණුම් විගනණය | 12 | ද.ඉ. සුහද/ද.ඉ. මහසෙන්/ව.ඉ. රඹෑවගම ගොවි සංවිධාන හැර අනෙකුත් ගොවි සංවිධාන විගණනය අවසන් කර ඇත. |
| 3.1.2 | ඉතිරි ගොවි සංවිධාන වල ගිණුම් විගනනය | - | 2018 මාර්තු 28 දිනට සැලසුම් කර ඇත. |
| 3.1.3 | මාසික මුදල් සාරාංශ කාර්යාලයට ලැබීම( 2018 මාර්තු 8 දිනට) | 01 | ව.ඉ. මිහිඳු ගොවි සංවිධානය |
| 3.1.4 | මාසික කාරක සභා රැස්වීම් පැවැත්වීම | 11 | ද.ඉ. මහසෙන්/ ද.ඉ. වේළුසුමන/ ද.ඉ. සමගි/ ව.ඉ. සුහද හැර අනෙකුත් ගොවි සංවිධාන රැස්වීම් පවත්වා ඇත. |
| 3.1.5 | මහසභා රැස්වීම් පැවැත්වීම | 03 | ව.ඉ. එකමුතු/ව.ඉඑක්සිත්/ද.ඉ පැරකුම් යාය 5ගොවි සංවිධාන රැස්විම් පවත්වා ඇත. |
| 3.1.6 | පුහුණු වැඩසටහන් | 01 | වාරිමාර්ග උප පද්ධතියේ නිරන්තර නඩත්තුව පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන2018/02/28 දින පවත්වන ලදි . |
| 3.1.7 | ඉදිරියේදි පැවැත්විමට නියමිත වැඩසටහන් | - | 1.ලෝක ජල දිනය සැමරිම. –  පාසල්සිසුන්ගේ චිත්‍රතරඟය ඇල වේලි ශුද්ධ කිරමේ ශ්‍රමදාන පැවැත්විම. |

3.1.8 PEISEIP ව්‍යාපෘතිය

මාර්තු 15 හා 16 දිනයන්හි ව.ඉ එක්සිත් හා ද.ඉ පැරකුම් යාය 5 ගොවි සංවිධානවල ඒකාබද්ධ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සැකසීමේ වැඩමුළුව පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇති බවත්.

3.1.9 2018 යල පෙර වගා තිරණසඳහා මඟ පෙන්විම.

පෙබරවාරි 26 දින අනුරාධපුර වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලයට නේවාසික ව්‍යාපාර කළමනාකාරවරුන්, වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරින් හා ඒකාබද්ධ ගොවි සංවිධාන නිලධාරින් කැඳවා2018 යල කන්නය සැලසුම් කිරීමට අදාලව පැවැත්වු සාකච්ජාවේදි පසුගිය වර්ෂ කීපයක ලැබී ඇති වැහිරටාවට අනුව මෙවරද ජලාශවලට ජලය ලැබේ යැයි උපකල්පනය කර වගාව පිළිබඳව තීරණ ගැනීමට වු එකඟතාවට අනුව මහකනදරාව ව්‍යාපාරය අක්කර 2000ක පමණ වී වගාවකට යාමට හැකි බවත් අවධානම මග හැරවීම සඳහා කෘෂි රක්ෂණ මංඩලය හරහා වගාව රක්ෂණය කර ගැනීමටත් එහිදී සාකච්ජා කළ බව නේවාසික ව්‍යාපාර කළමනාකාරතුමිය දැනුම් දෙන ලදි.

04 වාරිමාර්ග මෙහෙයුම් හා නඩත්තු කටයුතු :- ඉංජිනේරු සහකාර බී.ටි.මහආරච්චි මහතා

4.1 අද දිනට ජලාශයේ ජල මට්ටම අඩි 10 අඟල් 09 ක් බවත් (ජල ධාරිතාවය අ.අඩි 12400)

4.2 PEISEIP ව්‍යාපෘතිය

ව.ඉ එක්සිත් ගොවි සංවිධානයේ OT25 සහ ද.ඉ පැරකුම් යාය5 ගොවි සංවිධානයේ OT 24 ඇලේ මිනුම් කටයුතු අවසන් බවත් ඒකාබද්ධ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සැකසීමේ වැඩමුළුවෙන් පසුව පාද චාරිකා සමික්ෂණයට අපේක්ෂිත බව දැනුම් දෙන ලදි.

4.3 2018 යල පෙර වගා තීරණසඳහා මඟ පෙන්විම.

ජලාශයේ පවතින ජල තත්වය අනුව 2018 යල කන්නයේ වීවගාව සිදු කරන්නේ නම්අක්කර1000ක ව.ඉ OT1 සිට OT10 සීමාවේ පමණක් සිදුකලහැකි බව දැනුම් දුන් අතර, අතිරේක භෝග වගාවකට යන්නේ නම් අක්කර 1500/1800 පමණ වගා කල හැකිබව දැනුම් දෙන ලදි. පවතින වියලි කාලගුණික තත්වය අනුව ජලය වාෂ්ප විම අධික නිසාත්ඉදිරියේදි ලැබිය හැකි වැහිරටාවද සලකා බලා පෙර වගා තීරණ ගැනීම සුදුසු බව දැනුම් දෙන ලදි.

4.4 ගොවි සංවිධාන මට්ටමින් ඉදිරිපත් කල වාරි පද්ධතියේ ගැටලු

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| අනු අංකය | ඉදිරිපත් කළ අය | කාරණය | විසඳුම/ තීරණය |
| 4.5.1 | ගරු සභාපති ඒකාබද්ධ ගොවි සංවිධානය |  මහකනදරාව ජලාශයේ පවතින ආක්‍රමණශිලි ජලජශාක මර්ධනය කිරීමට කඩිනම් අවධානය යොදන ලෙස වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉල්ලන ලදි.  | වා.දෙ අවධානය සඳහා යොමු කරන ලදි. |
| 4.5.2 | ගරු ලේකම් ඒකාබද්ධ ගොවි සංවිධානය | ජලජ පැලැටි ඉවත් කිරිමේ ශ්‍රමදානයට යොදාගත් බැරල් පාරු තව දුරටත් වැව් ඉවුරේ තිබිම අනාරක්ෂිත බැවින් ඒවා ඉවත් කිරිම කල යුතු බව | වා.දෙ අවධානය සඳහා යොමු කරන ලදි. |
| 4.5.3 | ගරු ලේකම්ද.ඉ.සමගිගොවි සංවිධානය | 2012වර්ෂයේ කළ ඉදිරිකිරිම්වලට අදාල අතරැදවුම් මුදල් කඩිනමින් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලිම.  | අවශ්‍ය කටයුතු සඳහා වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලයට යොමු කර ඇති බව ඉංජිනේරු සහකාර මහතා දැනුම් දෙන ලදි. |

05 කෘෂිකර්ම සංවර්ධන කටයුතු - කෘෂිකර්ම උපදේශක ආර්.පි.ප්‍රනාන්දු මහතා.

5.1 කාන්තා දිනය වෙනුවෙන් දිස්ත්‍රික් ගොවි කාන්තා සම්මේලනය පිහිටුවිම සඳහා කටයුතු කිරිම හා 2018/03/08 දින කලඑළි මංගල්‍ය අ/පුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය භුමිය තුල පවත්වන බව දැනුම් දුන් අතර

 5.2 2018 යල පෙර වගා තිරණ සඳහා මඟ පෙන්විම.

 වී වගාවකට යන්නේනම් මාස 3 31/2 වී සුදුසු බවත් සම්බන්ධීකරණය තුලින් ගුණාත්මක බීජ වී ලබා දිය හැකි බවත් ජලාශයේ පවතින ජල තත්වය මත වී වගාවට නොගොස් සෝයා වගාවකට යන්නේ නම් අක්2000ක පමන වගාවකට යා හැකි බවත් දැනුම් දෙන ලදි.

06 කෘෂි රක්ෂණ මංඩලය - කේෂත්‍ර නිලධාරි සුනිල් මයා

 2018 අය වැය යෝජනා යටතේ අමාත්‍යංශය නිකුත් කර ඇති චක්‍රලේඛනය අනුව වගා හානි අක්කර 1ක් සඳහා උපරිම වන්දිය රු.40000ක් බවත් එක් ගොවියකුට අක්කර 1 සිට උපරිමය අක්කර 5ක් දක්වා රක්ෂණය කල හැකි බවත් අවරණය වන බෝග වී,බඩඉරිඟු,සෝයා,බී ළුනු,අර්තාපල් බවත් වගා රක්ෂණ සහතිකය තුලින්වගා ණය ලබා ගත හැකි බවද ගොවියාගෙන් රු.675ක රක්ෂණ මුදලක් හාඉතිරිය රජය දරනු ලබන වගා රක්ෂණ ක්‍රමයක් බවද පැහැදිලි කරන ලදි.

07 2018 යල කන්නය පිළිබඳව ගොවි සංවිධාන නිලධාරින් ඉදිරිපත් කළ අදහස් හා යෝජනා

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| අනු අංකය | ඉදිරිපත් කල අය | අදහස/යෝජනාව |
| 1 | ගරුසභාපති ද.ඉ .වෙළුසුමන ගොවි සංවිධානය  | ජලාශයේ තිබෙන ජල ප්‍රමාණයෙන් වී වගාවකට යාම සුදුසු බව  |
| 2 | ගරු උප සභාපතිද.ඉ සුහද ගොවි සංවිධානය  | ගොවින්ට දුර බැහැර ගොස් වගා කිරිම අපහසු නිසා ද.ඉවුර ප්‍රධාන ඇල ආශ්‍රිතව සෝයා වගාව කිරිමට ජලය ලබා දෙන ලෙස  |
| 3 | ගරු භාන්ඩාගාරික ද.ඉ සමගි ගොවි සංවිධානය  | පවතින වියලි කාලගුණය මත අක්කර ½ක හෝ බෙත්ම වී වගාවට යාම සුදුසු බව  |
| 4 | ගරුභාන්ඩාගාරික ද.ඉ.පැරකුම්යාය2 ගොවි සංවිධානය  | අක්කර ½ක බෙත්ම වී වගාවට යාම සුදුසු බව  |
| 5 | ගරු ලේකම් ව.ඉ.එක්සිත් ගොවි සංවිධානය  | අක්කර ½ක බෙත්ම වී වගාවට යාම සුදුසු බව  |
| 6 | ගරු සභාපති ව.ඉ.එකමුතු ගොවි සංවිධානය  | ජල ධාරිතාවය අනුව අක්කර ½ක බෙත්ම වී වගාවකට යාම සුදුසු බව  |
| 7 | ගරු ලේකම් ද.ඉ.මහසෙන් ගොවි සංවිධානය  | අක්කර ¼ක හෝ බෙත්ම වී වගාවක් සුදුසු බව  |
| 8 | ගරු සභාපති ව.ඉ.සුහද ගොවි සංවිධානය  | අක්කර ½ක හෝ බෙත්ම වී වගාවට යාම සුදුසු බව  |
| 9 | ගරු සභාපති ද.ඉ.රණමයුර ගොවි සංවිධානය  | අක්කර ½ක බෙත්ම වී වගාවට යාම සුදුසු බව  |
| 10 | ගරු සභාපති ව.ඉ.මහසෙන් ගොවි සංවිධානය  | මහසෙන් ගොවි සංවිධාන බල ප්‍රදේශය ඇතුලත්වන පරිදි බෙත්ම වී වගාව හෝ සුදුසු බව  |
| 11 | ගරුභාණ්ඩාගාරික ද.ඉ.පැරකුම්යාය5 ගොවි සංවිධානය  | බෙත්ම වී වගාවට යාම සුදුසු බව  |
| 12 | ගරු සභාපති ද.ඉ.ෂම්ෂම් ගොවි සංවිධානය  | බෙත්ම වී වගාවට යාම සුදුසු බව  |
| 13 | ගරු ලේකම් ව.ඉ.රණමයුර ගොවි සංවිධානය  | අක්කර ½ක බෙත්ම වී වගාවට යාම සුදුසු බව  |
| 14 | ගරු සභාපති ව.ඉ.මිහිදු ගොවි සංවිධානය  | අක්කර ½ක බෙත්ම වී වගාවට යාම සුදුසු බව  |
| 15 | ගරු සභාපති ඒකාබද්ධ ගොවි සංවිධානය | වැවේ පවතින ජල තත්වය හා ඉදිරියේදී ලැබිය හැකි වර්ෂාවද අනුව උපරිම ජල කළමනාකරනයක් සහිතව එක් ගොවියෙකුට අක්කර1 බැගින් ලැබෙන පරිදි බෙත්ම වී වගාවක් සුදුසු බව. |

08 2018 යල පෙර වගා තීරණ .

ඉහත මඟ පෙන්විම්,අදහස් හා යෝජනා සහ සාකච්ජාවලින් අනතුරුව 2018 යල කන්නයේ වගාව සඳහා පහත තීරණ සුදුසු බවට දකුණු ඉවුර පැරකුම් යාය 02ගොවි සංවිධානයේ ගරු සභාපති ආනන්ද ජගත් වංශ මහතා යෝජනා කල අතර වම් ඉවුර සුහදගොවි සංවිධානයේ ගරු සභාපති එච්.එම් රත්නායක මහතා විසින් ස්ථිර කරන ලදි.

1. වගා රැස්වීම ස‍ඳහා යෝජිත දිනය - 2018 මාර්තු 23 ට පෙර

2.යෝජිත වගා බිම් ප්‍රමාණය - අක්කර 1035

3.වගා කිරීමට යෝජිත භෝගය - වී (මාස 3, 3 ½)

4. වගා කිරීමට යෝජිත ප්‍ර‍දේශය - වම් ඉවුර OT1 සිට OT 10 දක්වා

 ( එක් කට්ටිකරුවකුට අක් ½ක් වන පරිදි අක්කර1000ක්

​ සහ

 රඹැව වැව මැද සොරව්ව යටතේ අක්කර 35)

5.වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව , ගොවි සංවිධාන හා ගොවීන් විසින්

ප්‍රධාන ඇල සහ ‍බෙඳුම් ඇලවල් හා කෙත් ඇලවල් වල නඩත්තු කටයුතු 2018 මාර්තු 25

අවසන් කලයුතු දිනය

6.ගොවීන් විසින් නියමිත දිනට ශුද්ධ නොකරනු ලබන ඇලවල්

ගොවි සංවිධාන විසින් ශුද්ධ කලයුතු අවසන් දිනය 2018 මාර්තු 29

7.මුල් වරට ජලය නිකුත් කිරීමට යෝජිත දිනය - 2018 අප්‍රේල් 02

8..බිම් සැකසීම ආරමිභ කල යුතු දිනය - 2018 අප්‍රේල් 02

9.වපුරා හෝ පැළ සිටුවා අවසන් කලයුතු දිනය - 2018 අප්‍රේල් 24

10.මුර ජලය ආරමිභ වන දිනය - 2018 අප්‍රේල් 29

11.අවසන් වරට ජලය නිකුත් කිරීමට යෝජිත දිනය - 2018 ජුලි 29

12.වගා රක්ෂණය අවසන් කල යුතු දිනය - 2018 අප්‍රේල් 24

13.වගා හානි දැනුම් දිය යුතු අවසන් දිනය - 2018 අගෝස්තු 15

14.අස්වනු නෙලා අවසන් කිරීමට යෝජිත දිනය - 2018 අගෝස්තු 15

1994 අංක 13 දරන වාරිමාර්ග (සංශෝධිත) ආඥා පනතේ 11 වන වගන්තිය 1 හා 2 අනු වගන්තිය යටතේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිත නීති රීති

1). ගොවි සංවිධාන සංවර්ධන අරමුදල සඳහා වගා කරනු ලබන සෑම අක්කර 1/2ක් සඳහාම රු. 150ක මුදලක් ගොවි සංවිධානයට ගෙවිය යුතුය.

2) නියමිත දිනට ඇලවේලි ශුද්ධ නොකරන ගොවින්ගෙන් බඹයකට රු.200 ක මුදලක් ගොවි සංවිධානය විසින් අය කරනු ලැබේ.

3).වාරි නිර්මිත වලට හානි කිරීමේ දඩය - වාරිමාර්ග ආඥා පනත අනුව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම.

4).2018/03/25 සිට 2018/08/25 දක්වා කාලය තුල යායට ගවයන් ඇතුළත් කිරීම සම්පූර්ණයෙන් තහනම්ය.

09 යෙදවුම් හා සේවා සැපයීම් කටයුතු

9.1 රඹෑව ගොවිජන සේවා ප්‍රාදේශිය නිලධාරි වසන්ත කුමාර මහතා කථා කරමින් 2018 යල කන්නය සඳහාත් පොහොර සහනාධාර වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වන බවත්

9.1.1 2017/18 කෘෂි රක්ෂණ වැඩසටහන

2017/18 මහකන්නයේ වගා කළ ගොවීන්ගේ වී සහ අතිරේක භෝග වගාවන් සඳහා රක්ෂණ කිරිමේ කටයුතු අවසන් කර ඇති අතර වගාව හානිවු ගොවින්ගේ රක්ෂණ වන්දි ඉල්ලුම්පත් මේ වන විට භාර ගනිමින් පවතින බවත්

9.1.2 වී අක්කර 735.5 හා අතිරේක භෝග අක්කර555 හානි වී ඇති අතර එම වගාවන් සඳහා රක්ෂණ වන්දි ගෙවිමට කටයුතු කර ඇති බවත්

9.1.3 2018 අප්‍රේල් මස 6/7 දෙදින තුල ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අලුත්සහල් මංගල්‍යය පැවැත්විමට කටයුතු සුදානම් කර ඇති බවත් දැනුම් දෙන ලදි.

10 ඉඩම් සංවර්ධන කටයුතු - ජනපද නිලධාරි සී.එම්. රන්මැණිකේ මිය -ප්‍රාදේශීයලේකම් කාර්යාලය - මිහින්තලය

10.1 2107 නොවැම්බර් මස පැවැත්වු ඉඩම් කච්චේරියෙන් තේරි පත්වු ඉල්ලුම් කරුවන්ගේ නම් 2018.03.08 දින ප්‍රසිද්ධ කිරිම සඳහා අදාල තුලාන්වල ග්‍රාම නිලධාරින් වෙත ලබා දී ඇති අතර.ඒ සඳහා විරෝධතා ඇත්නම් මිහන්තලය ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය වෙත ඉදිරිපත් කරන ලෙසත්.

10.1.1 ඉදිරියේදි මුලික සමික්ෂණයක් පැවැත්විම සඳහා බලපත්‍ර නොමැතිඅය සිටී නම් ඒ සඳහා අදාල ආකෘතිය ලබා ගන්නා ලෙසත් දැනුම් දෙන ලදි.

.

10.1.2 රඹෑව ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයේ ජනපද නිලධාරි විතානගේ මහත්ම්ය කථාකරමින් අහස්දිය යන ශිරිෂ යටතේ බලපත්‍ර ලබා දී ඇති ඉඩම් හිමියන්ට බෙත්ම වගාව යටතේ ඉඩම් හිමිකම නොමැතිබවදැනුම් දෙන ලදි.

11. සත්ත්ව සංවර්ධන කටයුතු

11.1 මිහින්තලය පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය නියෝජනය කරමින් සත්ත්ව සංවර්ධන උපදේශක නිරන්ජන් සිල්වාමහතා කථා කරමින්

 දිලිඳු පවුල්වල පෝෂණය ඉහළ නැංවීම යටතේ මසක් වයසැති කිකිලි පැටවුන් 10 බැගින් ව.ඉ රණමයුර හා ව.ඉඑකමුතු ගොවි සංවිධාන 2 යටතේ තෝරාගත් ගොවි පවුල් 20 ක් සඳහා නොමිලේ ලබා දීමට අපේක්ෂිත බවත්

11.2 2018/03/09 මිහින්තලේ පශු වෛද්‍ය කාර්යාලයේදී මේ සම්බන්ධව පුහුණු වැඩසටහනක් පැවැත්වෙන බැවින් අදාල ගොවින්එයට සහභාගි කරවන ලෙස දැනුම් දෙන ලදි.

ඉහත කරුණු සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව ප.ව. 1.30 ට පමණ නේවාසික ව්‍යාපාර කළමනාකාරතුමියගේ ස්තුති කථාවෙන් පසු රැස්වීමේ කටයුතු අවසන් කෙරිනි.

මීලඟ ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම 2018 අප්‍රේල්05 දින පැවැත්වේ.

........................

I.D.N.I. පතිරණ

නේවාසික ව්‍යාපාර කළමනාකරු

මහකනදරාව ව්‍යාපාරය

රඹෑව.

 පිටපත්

* ලේකම්, වාරිමාර්ග අමාත්‍යාං‍ශය, කොළ‍ඹ - කා. දැ.‍ගැ.ස
* අධ්‍යක්‍ෂ, වාරිමාර්ග කළමණාකරණ අංශය,කොළ‍ඹ - කා. දැ.‍ගැ.ස
* දිස්ත්‍රික් ලේකම්, අනුරාධපුර - කා. දැ.‍ගැ.ස
* වාරිමාර්ග අධ්‍යක්‍ෂ, අනුරාධපුර - කා. දැ.‍ගැ.ස
* අධ්‍යක්‍ෂ, ජල කළමණාකරණ අංශය වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව,කොළ‍ඹ - කා. දැ.‍ගැ.ස
* නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්‍ෂ (අ/ප), අනුරාධපුර - කා. දැ.‍ගැ.ස
* ගොවිජන සංවර්ධන නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්, අනුරාධපුර - කා. දැ.‍ගැ.ස
* ප්‍රාදේශීය ලේකම් රඹෑව/ මිහින්තලය - කා. දැ.‍ගැ.ස
* ප්‍රාදේශිය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු**,** අනුරාධපුර - කා. දැ.‍ගැ.ස