**මගේ අංකය-071/03/02,**

**නේවාසික ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කාර්යාලය,**

**මහවිලච්චිය ව්‍යාපාරය,**

**2018.03.12**

**නේවාසික ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටුවේ**

**සියලුම සමාජික මහත්ම මහත්මීන් වෙත.**

**2018 මාර්තු මස ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීමේ වාර්තාව**

**2018 වර්ෂයේ තුන්වන ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම මාර්තු මස 12 වන දින පෙ.ව. 9.30 ට ව්‍යාපාර කාර්යාලීය රැස්වීම් ශාලාවේදී පැවැත්විණි. ඒ සඳහා සහභාගීවූ සියලුම රාජ්‍ය ආයතන නිලධාරීන් හා ගොවි නායකයින් ව්‍යාපාර කළමණාකාර තුමා විසින් පිළිගත් අතර, ක්‍රියාත්මක ඵලදායිතා ප්‍රවර්ධන හා වාරිමාර්ග පද්ධති කාර්යක්ෂමතා වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය පිළිබද තොරතුරු ලබාගැනීම, ගොවි සංවිධාන ආයතන සංවර්ධන කටයුතු පිළිබදව සාකකච්ඡා කිරීම හා අදාල රේඛීය ආයතනවල සහාය ලබාගෙන ගොවි මහතුන්ගෙක් ගැටලු නිරාකරණය කිරීම අරමුණු වශයෙන් පැහැදිළි කළ ව්‍යාපාර කළමනාකාරතුමා න්‍යාය පත්‍රානුකූලව කමිටුවේ කටයුතු ආරම්භ කරන ලදී.**

**සහභාගි වු රාජ්‍ය නිලධාරින්**

**නම තනතුර ආයතනය**

1. **එච්.එම්.එස්.බි.හේරත් නේ.ව්‍යාපාර කළමනාකරු නේ.ව්‍යාපාර.කළ කාර්යාලය**
2. **කේ.ඒ.හර්ෂ කුමාරසිරි ඉංජිනේරු සහකාර වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව**
3. **ඒ.එච්.සී.ටී.ඒ.කේ. ගෝමිස් සංවර්ධන නිලධාරි නේ.ව්‍යාපාර.කළ කාර්යාලය**
4. **ඊ.ජී. රුවන් චතුරංග තාක්ෂණික සහායක කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව**
5. **ඩබ්.පී. ආරියවතී කෘ.ප.නි. සහකාර ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව**
6. **එච්.කේ. රමණී පද්මලතා කෘ.ප.නි. සහකාර ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව**
7. **ආර්.වී. පේමාවතී කෘ.ප.නි. සහකාර ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව**
8. **ආර්.එම්. නන්දන කෘ.ප.නි. සහකාර ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව**

**සහභාගි වූ ගොවිනියෝජිතයින්**

**නම ගොවිසංවිධානය තනතුර**

**01. සීලා ඒකනායක මහසෙන් ගරු ලේකම්**

**02. පියසීලි කෝණාර ගැමුණු ගරු භාණ්ඩාගාරික**

**03. ඒ.ඩබ්.එස්. ගාමිණී ගුණවර්ධන ගැමුණු ගරු ලේකම්**

**04. ධර්මසේන දිසානායක කාවන්තිස්ස ගරු ලේකම්**

**05. යූ.ජී. ප්‍රේමරත්න සාලියමාලා ගරු ලේකම්**

**06. ආර්.පී. වික්‍රමසිංහ පැරකුම් ගරු සභාපති**

**07. අජිත් ජයශාන්ත විජය සාමාජික**

**08. යූ.ජී. රුවන් සේනාධීර විජය ගරු භාණ්ඩාගාරික**

**09. ඩී.එම්. චතුරංග කැලුම් විජය සාමාජික**

**10. බී. ජයසේන විජය සාමාජික**

**11. ආර්.එම්.මුතුබංඩා සාලියමාලා ගරු සභාපති**

**12. පී.බී.එම්. සෙනරත් බංඩාර ගාමිණී සාමහාජික**

**13. ආර්.එම්. සජීවානන්ද ගාමිණී ගරු භාණ්ඩාගාරික**

**14. එම්.ජී. තිස්ස ගාමිණී සාමාජික**

**15. ජී.ඒ. විජේසිරි ගාමිණී සාමාජික**

**16. වී. සුගතදාස සාලියමාලා සාමාජික**

**17. ඊ. සමරකෝන් දිසානායක පැරකුම් ගරු භාණ්ඩාගාරික**

**18. එස්. විජේසිංහ විජය කෙත් ඇල නියෝජිත**

**19. එම්.එම්. පුංචිබංඩා කාවන්තිස්ස සාමාජික**

**20. ජි. තල්ගස්පිටිය කාවන්තිස්ස ගරු සභාපති**

**21. ආර්.එම්.සුමනවංශ පැරකුම් ගරු ලේකම්**

**22. ආර්.එස්.එම් ඒකනායක ගැමුණු ගරු සභාපති**

**23. ඩි.එම්. ලොකුබංඩාර විජය ගරු සභාපති**

**පසුගිය කමිටු රැස්වීමේ වාර්තාව සමාලෝචනය හා එකගතා ලබාගැනීම.**

මෙදින පසුගිය සතියේ වාර්තාව සකස්කර ඇති අතර, එය එහි මුද්‍රණ දෝෂයක් නිසා කමිටුවට ඉදිරිපත් නොකර ලබන සමිතිවාරයේ ඉදිරිපත් කිරීමට තීරණය විය.

**ආයතන සංවර්ධන කටයුතු**

|  |  |
| --- | --- |
|  **කාරණය** | **ප්‍රගතිය** |
| **කාරක සභා පැවැත්වීම** | **07** |
| **මාසික මුදල් සාරාංශ ලබාදීම** | **07** |

**ඉදිරි මාසයේදී පැවැත්වීමට අපේක්ෂිත කාරක සභා/ මහ සභා/ නිලවරණ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **කාරණය** | **ඉලක්කය** | **වගකීම** |
| **කාරක සභා පැවැත්වීම** | **07** | **ගොවි සංවිධාන/ ව්‍යාපාර කාර්යාලය** |
| **මහසභා පැවැත්වීම** | **01** | **කාවන්තිස්ස ගොවි සංවිධානය/ ව්‍යාපාර කාර්යාලය** |
| **විගණනයට පොත් ලබා දීම** | **07** | **ගොවි සංවිධාන/ ව්‍යාපාර කාර්යාලය** |

* අප්‍රේල් මාසයේ මුල් සතිය ඇතුලත පෙර කන්න රැස්වීම පැවැත්වීමට අදහස් කරන බව නේවාසික ව්‍යාපාර කළමණාකාර තුමා පැවසීය.

**ඵලදායිතා ප්‍රවර්ධන හා වාරිමාර්ග පද්ධති කාර්යක්ෂමතා වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය**

|  |  |
| --- | --- |
| **ඉදිරිපත් කළ අය** | **අදහස් දැක්වීම** |
| **නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරු** | **වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වූ සියලු ගොවි සංවිධඡානවල අඩුපාඩු ඉතා ඉක්මනින් සාදා රැඳවුම් මුදල් ලබා ගැනීමට මූලිකත්වය දියයුතු වේ.** |
| **ඉංජිනේරු සහකාර** | **ව්‍යාපෘතියට අදාලව මෙතෙක් වැඩ අවසන් නොවූ ගොවි සංවිධානවල අඩුපාඩු එකින් එක අදාල ගොවි සංවිධානවලට පවසා එම වැඩ අවසන් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටීම.** |
| **කෘෂිකර්ම තාක්ෂණික සහායක** | **කලින් ලබාගත් පස් සාම්පල් ප්‍රමතියෙන් තොර බවත් පරීක්ෂා කල පස් සාම්පල්වල වාර්තා තව නොමැති බවත්ය** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ඉදිරිපත්කල අය** | **කාරණය** | **තීරණය** | **වගකීම** |
| **නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරු** | **ගොවි සංවිධානවල වගා ළිං ඉදිකිරීම පිළිබදව** | **ප්‍රමුඛතාවය දැනට වගා කරන ගොවීන් හට ලබාදීම****සියලු ගොවි නායකයින්ට හා අදාල රේඛීය ආයතනවලට වගා ළිං සදහා තහවුරු කරගත් වාර්ථාවක් මාර්තු මස කෘෂිකර්ම කමිටුවට ඉදිරිපත් කරන ලෙස.** | **වා.දෙ / කෘෂිකර්ම උපදේෂක / ගො.සං.දෙ.** |
| **ඉංජිනේරු සහකාර**  | **2018 වර්ෂයේ PEISEIP ව්‍යාපෘතියයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සදහා මැනුම් කටයුතු කිරීම ගැමුණු / කමහසෙන්ක,සාලියමාලා ගොවි සංවිධාන**  | **ගැමුණු හා සාලියමාලා ගොවි සංවිධානවල මැණුම් කටයුතු ආරම්භ කිරීම සදහා සියලු ඇල වේලි ශූද්ධකර දෙනලෙස ඉල්ලා සිටියේය.** | **ගොවි සංවිධාන** |
| **කාවන්තිස්ස ගොවි සංවිධානයේ ගරු සභාපති** | **වගා ළිං ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට අවශ්‍ය වීම** | **වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට අදාල තොරතුරු යොමු කිරීම** | **වා.දෙ** |
| **විජය ගොවි සංවිධානයේ ගරු සභාපති** | **මන්නාරම් හංදියේ පාලම ප්‍රතිසංස්කරණය සදහා ගෙනා වැලි ප්‍රමතියෙන් තොර බව** | **එම වැලි එතැනින් ඉවත් කරන බව ඉංජිනේරු සහකාර මහතා පැවසීය** | **වා.දෙ** |
| **ගාමිණී ගොවි සංවිධානයේ ගරු සභාපති** | **ස්පීල් එක හා බන්ට් එකේ වගාව නිරීක්ෂණය කිරීම** | **ඉතා ඉක්මනින් නිරීක්ෂණයට පැමිණෙන බව ඉංජිනේරු සහකාර මහතා පැවසීය** | **වා.දෙ.** |
| **කාවන්තිස්ස ගොවි සංවිධානයේ ගරු සභාපති** | **බීජ තල ලබාදෙනමෙන් ඉල්ලා සිටි අතර, වැවේ රක්ෂිත වෙන් කිරීම අඩපණ වී ඇති බවද හා වගා ළිං ඉදිකිරීම ගොවියං හට ලබා දීම, අනවසර වැලි ගොඩ දැමීම තවම සිදුවන බව, අලි සහ රිලව් තම වගාවන්ට හානිකරන බව, වැව අතුලත අනවසර පදිංචි කරුවන් සිටින බව පැවසීය** | **බීජ තල ලබාදීම සදහා කෘෂි උපදේශකට අදාල නාම ලේඛණ ඉදිරිපත් කරන ලෙස දන්වන ලදී. අනෙකුත් ගැටලු අදාල ආයතන වෙත යොමු කිරීමට කතීරණය විය.** | **වා.දෙ** |
| **නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරු** | **ගැමුණු ගොවි සංවිධානයේ නිල මුද්‍රාව අයතු ලෙස භාවිතා කිරීම** | **එම විමර්ශන CID භාර කිරීම****සියලුම රාජ්‍ය ආයතනවලට ලිපියක් මගින් සියලු ගොවි සංවිධානවල අත්සන් යැවීම** | **නේ.ව.ක.කා** |

**වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව - ඉංජිනේරු සහකාර.**

* **ජලාශයේ ජල මට්ටම වම් ඉවුර අඩි 6 අඟල් 8 දකුණු ඉවුර අඩි 1 අඟල් 8 මුලු ධාරිතාව අක්කර අඩි 5266 වේ..**
* **ගිනිපෙට්ටි පාලම කොන්ක්‍රීට් යොදා සැකසීම හා මන්නාරම් හංදිය පාලම දෙපස පැති බැමි ඉදිකරන බව පැවසීය.**

**ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව - කෘ.ප.හා නි.සහකාර.**

* **අතිරේක බෝග සඳහා රක්ෂණය ලබා නොගත් ගොවි මහතුන් රක්ෂණය ලබාගන්නා ලෙස පැවසීය.**

 **න්‍යාය පත්‍රානුකූලව සියලු අවශ්‍ය කටයුතු සාකච්ඡාකර ඒකාබද්ධ ගොවි සංවිධානයේ ගරු සභාපති තුමාගේ ස්තුති කථාවෙන් පසුව රැස්වීමේ කටයුතු අවසන්විය.**

****

 **-----------------------------------**

 **නේවාසික ව්‍යාපාර කළමනාකරු,**

 **මහවිලච්චිය ව්‍යාපාරය.**

****