**මගේ අංකය-071/03/02,**

**නේවාසික ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කාර්යාලය,**

**මහවිලච්චිය ව්‍යාපාරය,**

**2018.01.25**

**නේවාසික ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටුවේ**

**සියලුම සමාජික මහත්ම මහත්මීන් වෙත.**

**2018 ජනවාරි මස ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීමේ වාර්තාව**

**2018 වර්ෂයේ පළමු ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම ජනවාරි මස 04 දින පෙ.ව. 10.00 ට පමණ ව්‍යාපාර කාර්යාලීය රැස්වීම් ශාලාවේදී පවත්වන්නට යෙදිණි. මහවිලච්චිය ව්‍යාපාරයේ ගොවි ජනතාවට කන්න 04ක් වගා කටයුතු සිදු කිරීමට නොහැකිවීම මත මතුව ඇති ගැටළු වලට විසදුම් සෙවීම, ගොවි සංවිධාන ආයතන සංවර්ධන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය තීරණ ගැනීම හා ක්‍රියාත්මක ඵලදායිතා ප්‍රවර්ධන හා වාරිමාර්ග පද්ධති කාර්යක්ෂමතා වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය පිළිබද තොරතුරු ලබාගැනීම මෙදින කමිටු රැස්වීම පැවැත්වීමේ අරමුණු වශයෙන් පැහැදිළි කළ ව්‍යාපාර කළමනාකාරතුමා න්‍යාය පත්‍රානුකූලව කමිටුවේ කටයුතු ආරම්භ කරන ලදී.**

**සහභාගි වු රාජ්‍ය නිලධාරින්**

**නම තනතුර ආයතනය**

1. **එච්.එම්.එස්.බි.හේරත් නේ.ව්‍යාපාර කළමනාකරු නේ.ව්‍යාපාර.කළ කාර්යාලය**
2. **කේ.ඒ.හර්ෂ කුමාරසිරි ඉංජිනේරු සහකාර වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව**
3. **ඊ.ජී. රුවන් චතුරංග තාක්ෂණික සහායක කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව**
4. **නාලනී වීරරත්න කෘ.ප.නි. සහකාර ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව**
5. **එච්.කේ. රමණී පද්මලතා කෘ.ප.නි. සහකාර ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව**
6. **ආර්.වී. පේමාවතී කෘ.ප.නි. සහකාර ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව**
7. **ආර්.එම්. නන්දන කෘ.ප.නි. සහකාර ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව**
8. **එච්.එම්. සමරපාල කෘ.ප.නි. සහකාර ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව**

**සහභාගි වූ ගොවිනියෝජිතයින්**

**නම ගොවිසංවිධානය තනතුර**

**01. ඩි.එම්. ලොකුබංඩාර විජය ගරු සභාපති**

**02. ආර්.එම්.මුතුබංඩා සාලියමාලා ගරු සභාපති**

**03. ඩී.ඩී. ආරියරත්න ගාමිණී නියෝජිත**

**04. වයි.ජී. ගුණවතී සාලියමාලා නියෝජිත**

**05. ආර්.එම්. ඉන්ද්‍රානි රාජකරුණා සාලියමාලා නියෝජිත**

**06. ආර්.එම්.සුමනවංශ පැරකුම් ගරු ලේකම්**

**07. පියසීලි කෝණාර ගැමුණු ගරු භාණ්ඩාගාරික**

**08. ආර්.එස්.එම් ඒකනායක ගැමුණු ගරු සභාපති**

**09. ඒ.ඩබ්.එස්. ගාමිණී ගුණවර්ධන ගැමුණු ගරු ලේකම්**

**10. පී. විමලාවතී ගාමිණී නියෝජිත**

**11. ආර්.එම්. සජීවානන්ද ගාමිණී ගරු භාණ්ඩාගාරික**

**12. ටී.බී. පියරත්න කාවන්තිස්ස නියෝජිත**

**13. ආර්.එම්.ත මුතුබංඩා කාවන්තිස්ස නියෝජිත**

**14. අයි.බී. රූපා චන්ද්‍රාවතී ගාමිණී ගරු ලේකම්**

**15. එම්.ජී. චන්ද්‍රසිංහ මහසෙන් නියෝජිත**

**16. ආර්.එන්. ජයරන මහසෙන් නියෝජිත**

**17. රේණුකා මල්කාන්ති ගැමුණු නියෝජිත**

**18. ආර්.ඩී. වික්‍රමසිංහ පැරකුම් ගරු සභාපති**

**19. ඩී.එම්. අනුර දිසානායක මහසෙන් ගරු උප සභාපති**

**20. සීලා ඒකනායක මහසෙන් ගරු ලේකම්**

**මෙදින 2017 දෙසැම්බර් මස 14 දින ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීමේ වාර්තාව සමාලෝචනය කිරීමෙන් පසුව කමිටුවේ කටයුතු ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාමට තීරණය විය.**

**ආයතන සංවර්ධන කටයුතු**

|  |  |
| --- | --- |
| **කාරණය** | **ප්‍රගතිය** |
| **ගොවි සංවිධාන කාරක සභා පැවැත්වීම** | **04** |
| **මාසික මුදල් සාරාංශ ලබාදීම** | **03** |

**ඉදිරි මාසයේදී පැවැත්වීමට අපේක්ෂිත කාරක සභා/ මහ සභා/ නිලවරණ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **කාරණය** | **ඉලක්කය** | **වගකීම** |
| **කාරක සභා පැවැත්වීම** | **07** | **ගොවිසංවිධාන/ ව්‍යාපාර කාර්යාලය** |
| **මහසභා පැවැත්වීම** | **01** | **කාවන්තිස්ස ගොවිසංවිධානය/ ව්‍යාපාර කාර්යාලය** |

**ඵලදායිතා ප්‍රවර්ධන හා වාරිමාර්ග පද්ධති කාර්යක්ෂමතා වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය**

|  |  |
| --- | --- |
| **ඉදිරිපත් කළ අය** | **අදහස් දැක්වීම** |
| **නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරු** | **ඵලදායිතා ප්‍රවර්ධන හා වාරිමාර්ග පද්ධති කාර්යක්ෂමතා වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ විජය ගොවි සංවිධානයේ 18,19 ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු ඒක් ඒක් ගොවි සංවිධාන මට්ටමින් ඉදිකිරීම නිරීක්ෂකයින්ගේ ඇගයීමට ලක්ව ඇත.**  **මෙම ව්‍යාපෘතියේ ගොවි සංවිධාන හැකියා වර්ධන හා ධාරිතා සැළැස්ම යටතේ පුහුණු වැඩ සටහන් පැවැත්වීමට උප ව්‍යාපෘති සකස් කර අනුමැතිය සදහා ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, ඉදිරියේදී ඒම පුහුණු වැඩ සටහන් පවත්වන බව පැවසීය** |
| **ඉංජිනේරු සහකාර** | **ව්‍යාපෘතිය යටෙත් විජය ගොවි සංවිධානයේ 18,19 ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සදහා පළමු හා දෙවන ගෙවීම් කර ඇත. පස් වැඩ පරික්ෂා කිරීමේදී ගොවි සංවිධාන 03 කට පමණක් අනුමැතිය ලැබී ඇත. එම නිසා එහි නිවැරදි කිරීම් සිදුකර සියළුම ඉදිකිරීම් කටයුතු ජනවාරි 10 ට පෙර අවසන් කළ යුතුවේ.**  **මෙම ව්‍යාපෘතිය 2017 වර්ෂෙය් සිට ආරම්භ වූ අතර, 2018 වර්ෂයට තෝරා ගනු ලබන සංවිධාන වලට ඉදිරියේදී ඇස්තමේන්තු සකස් කරන බව පැවසීය.** |
| **කෘෂිකර්ම උපදේශක** | **ව්‍යාපෘතිය මගින් ලබාගන්නා ප්‍රතිපාදන වලින් 18,19 කුඹුරු ඉඩම් වල බිම් සකස් කිරීම සිදුකර ඇත. එම ඉඩම් වල මිරිස් වගාව සිදු කිරීමට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබාදී ඇත. සකස් කළ බිම් වල වගාකර භූමියේ ඵලදායිතාවය පිළිබද ආදර්ශයක් මෙම ක්ෂෙත්‍රෙයන් ලබාදියයුතු වේ.**  **තම වගා ඉඩම්වල පස් පරික්ෂා කරගැනීම අවශ්‍ය ගොවීන්ට ඒ සදහා අවස්ථාව මෙම ව්‍යාපෘතිය ලබාදිය හැකිවේ.** |
| **කෘ.ප.නි.ස** | **ව්‍යාපෘතිය මගින් තම දෙපාර්තමේන්තුව හරහා රක්ෂණාවරණයක් ලබාදීමට කටයුතු කරන අතර ඒ සදහා සම්බන්ධවන මෙන් පැවසීය.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ඉදිරිපත්කල අය** | **කාරණය** | **තීරණය** | **වගකීම** |
| **ඒකනායක මයා**  **ගරු සභාපති**  **ගැමුණු ගො.ස.** | **ඉදිකරීම් කටයුතු සදහා ඇස්ත‍මේන්තුගත පස් ප්‍රමාණයට වඩා යෙදීමට සිදුවු නිසා ඒ සදහා ගෙවීම් ලබාගැනීම පිළිබදව විමසීය.**  **පවතින වියලි කාළගුණය නිසාවෙන් පිඩලි කැපීම, ඇල්ලීම අපහසුවී ඇත. එම කාර්යය පහසු කර ගැනීමට දෙපාර්තමේන්තුවේ බවුසරය ලබාදෙන මෙන් ඉල්ලීය** | **ඒකාබද්ධ ගොවිසංවිධානය මගින් අදාළ කරුණු දක්වා ලිඛිතව ඉල්ලීම් කිරීම** | **ඒකාබද්ධ ගොවි සංවිධානය** |
| **කන්න 04ක් වගා කටයුතු සිදු කිරීමට නොහැකිවීම මත ව්‍යාපාරයේ ගොවිජනතාව ගැටළු රාශියකට මුහුණදී ඇත. මොරගහකන්ද ජලාශයෙන් තලාව හරහා මහවැවට ජලය ලබාගැනීමට කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමාගෙන් ඉල්ලීම කළයුතු බව පැවසීය** | **-** |  |
| **සජීවානන්ද මයා - ගරු භාණ්ඩාගාරික - ගාමිණී ගො.ස** | **ඉදිකරීම් කටයුතු සදහා ඇස්ත‍මේන්තුගත පස් ප්‍රමාණයට වඩා රු. ලක්ෂයක් පමණ වැයවී ඇත. ඒ සදහා ගෙවීම් ලබාගැනීම පිළිබදව විමසීය** | **ඒකාබද්ධ ගොවිසංවිධානය මගින් අදාළ කරුණු දක්වා ලිඛිතව ඉල්ලීම් කිරීම** | **ඒකාබද්ධ ගොවි සංවිධානය** |

**ආයතන සංවර්ධන කටයුතු- නේවාසික ව්‍යාපාර කළමනාකාර තුමා**

* **කන්නයේ වගා කටයුතු සිදුනොවූවත් ගොවී සංවිධාන ආයතන සංවර්ධ කටයුතු අඩාලවීමට ඉඩදීමට නොහැකියි. මාසිකව කාරක සභා රැස්වීම් පවත්වා අදාළ වාර්තා ලබාදිය යුතුවේ.**
* **සෑම සංවිධානයකම මූල්‍ය කටයුතු විනිවිධ භාවයෙන් යුතුව පවත්වාගත යුතුවේ. ඒ සදහා පොත්පත් සකස් කර මාසිකව මුදල් සාරාංශ සකස්කිරීම අනිවාර්යයෙන්ම කළයුතුවේ.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ඉදිරිපත්කල අය** | **කාරණය** | **තීරණය** | **වගකීම** |
| **සුමනවංශ මයා - ගරු ලේකම් . පැරකුම් ගො.ස** | **2018 වසර සදහා ගොවි සංවිධාන ලියාපදිංචි කිරීම සිදුකළ යුතු බව පැවසීය.** | **ගොවි සංවිධාන 07ම ලියාපදිචි කිරීම** | **ගොවි සංවිධාන** |
| **සුමනවංශ මයා - ගරු ලේකම් . පැරකුම් ගො.ස** | **දෙපාර්තමේන්තුවේ මෝටර් ගේඩරය යොදවා බොගස්හංදිය සිට සදාසරණ වැව දක්වා මාර්ගය සකස් කරදෙන මෙන් ඉල්ලීම් කරන ලදී.** | **-** | **-** |

**2018 යල කන්නයේ වගා කටයුතු සිදු නොවීම නිසාවෙන් කන්නයට අදාළව ආයතන මට්ටමින් කිසිදු ඉදිරිපත් කිරීමක් නොවීය. ඵලදායිතා ප්‍රවර්ධන හා වාරිමාර්ග පද්ධති කාර්යක්ෂමතා වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය පිළිබදව විශේෂයෙන් සාකච්ඡා කළ අතර, මතුවූ ගැටළු විග්‍රහ කරන ලදී. ඉන් පසු සකච්ඡා කළ යුතු වෙනත් කිසිවක් නොවූයෙන් ව්‍යාපාර කළමනාකාර තුමන්ගේ ස්තූති කතාවෙන් අනතුරුව කමිටුවේ කටයුතු අවසන්විය.**

****

**-----------------------------------**

**නේවාසික ව්‍යාපාර කළමනාකරු,**

**මහවිලච්චිය ව්‍යාපාරය.**